Улица Телефонная, д. 44

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. | Срок выполнения работ. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м. | 440 | 215000 | 8,79 | Сентябрь-октябрь 2014 г. | Финансирование: 1.Денежные средства со счета КЖКХ г. Барнаула, 2. текущй ремонт жилья |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 24 | 24000 | 5,63 | Октябрь 2014 г. | Привлечение спец. Организации. |
| 3 | Замена стояка отопления | м.п. | 14 | 48020 | 11,27 | Август 2014 г. |  |
| 4 | Ремонт окон (остекление) | кв.м. | 12 | 12360 | 2,76 | Сентябрь 2014г |  |
| 5 | Изоляция труб | м.п. | 120 | 26004 | 5,81 | Ноябрь 2014 г |  |
| 6 | Изготовление регистров | шт. | 5 | 5000 | 1,18 | Август 2014 г. |  |